TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

🙢🕮🙠



**QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**Fitness Flus**

Version: Proposal v1.0

Project team: 44K223.01

Created date: 28 - January – 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** |  | | | |
| **Project Title** | Fitness Flus | | | |
| **Start Date** | 14 - January - 2021 | **End Date** | 29 – May – 2021 | |
| **Product Owner** |  | | | |
| **Partner Organization** | MSc. Cao Thi Nham  The University of Danang - University of Economics | | | |
| **Scrum Master** | Nguyễn Hữu Quang | quangnhtmdt@gmail.com | | 0867448417 |
| **Team Members** | Đoàn Thị Giàu | Giaudoan0@gmail.com | | 0984346206 |
| Nguyễn Vũ Quỳnh Ly | lynguyen.020200@gmail.com | | 0987079773 |
| Lê Thị Hồng Nhung | hongnhung3112000@gmail.com | | 0971912221 |
| Vũ Thị Vân Anh | vuthivananh0811@gmail.com | | 0345120543 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | 44K223.01 | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | 28 - January - 2021 | **File name:** | **[**Fitness Flus] Proposal v1.0 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | 44K223.01 | 28 - January - 2021 | Create proposal for project |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Thực trạng về luyện tập thể dục thể thao tại việt Nam:

Đời sống người dân Việt Nam ngày nay được cải thiện rất nhiều, mức sống ngày càng tăng cao dẫn đến nhu cầu về sức khỏe cũng được quan tâm hơn đặc biệt là việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như fitness, yoga, gym tại các phòng tập. Tuy nhiên với tình trạng diễn biến phức tạp của covid-19 thì việc luyện tập tại các cơ sở phòng tập, công viên sẽ không đảm bảo được các công tác phòng chống dịch. Vì vậy Fitness Plus ra đời để:

* Giúp khách hàng có thể tự luyện tập thể thao tại nhà nhưng vẫn đạt được hiệu quả như luyện tập tại trung tâm
* Đảm bảo được các công tác phòng dịch của bộ y tế
* Giúp giảm khách hàng giảm bớt chi phí luyện tập đặc biệt là chi phí di chuyển
* Giúp nâng cao nguồn thu nhập cho các PT trong mùa dịch.

Bên cạnh đó, fitness plus cũng là một giải pháp hiệu quả cho những khách hàng bận rộn, họ có nhu cầu luyện tập thể thao, tuy nhiên khoảng thời gian rảnh lại khá ít nên việc di chuyển đến địa điểm tập khiến họ mất kiên nhẫn và không thể kiên trì đến hết khóa tập.

## Prior arts

## Một trong các app tập thể dục tại nhà tốt nhất hiện nay:

## Belife được xem là app tập thể dục tốt nhất hiện nay. Những bài tập trên ứng dụng này được phân chia cụ thể theo từng nhóm : mông, cơ, ngực, vai,.. Khi sử dụng app này, sẽ nhận được:

## Có một thư viện các bài tập thể dục lớn, được hướng dẫn bởi từ chính các HLV đang sử dụng ứng dụng này.

## Giúp dễ dàng chia sẻ hình ảnh, video về những bài tập cá nhân để mọi người trong app cùng đóng góp, chia sẻ, và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

## Chủ động trong việc mua các gói tập thể dục, tập gym từ các HLV với các thao tác đơn giản, nhanh chóng.

## Giao diện khá thân thiện, hiên đại, ngôn ngữ Việt Nam dễ sử dụng.

## Home Workouts Gym Pro giúp mọi người xây dựng được những thói quen tập luyện khoa học. Nó tập trung vào những kế hoạch tập luyện, chế độ ăn phù hợp với mục đích người dùng.

## Pro Fitness giúp theo dõi từng bài tập cụ thể, đưa ra những kết quả phân tích chuẩn xác nhất về sự cố gắng của bạn.

## Building A Perfect Body Plan chỉ cần tải ứng dụng này về một lần, và hoàn toàn có thể dùng offline.

## Freeletics thiết kế các bài tập để thách thức người sử dụng, bạn sẽ tự mình vượt qua thử thách với 50 bài tập thể dục tan mỡ bụng, đốt cháy mỡ thừa.

## 8fit xây dựng giúp người dùng dễ dàng kết hợp với việc tập luyện và cân bằng dinh dưỡng. Khi tải ứng dụng này, hãy gõ mục tiêu sức khoẻ của bạn lên ứng dụng. Sau đó 8fit sẽ tự đo lường và đưa ra các bài tập thể dục và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

## Proposed solution

Ngoài những giải pháp mà các trang web đã phổ biến, Fitness plus có những giải pháp tốt hơn giúp cho bạn có thể dễ dàng sử dụng. Cụ thể như sau:

* Fitness Plus sẽ lấy các thông tin cụ thể như: số đo 3 vòng, chiều cao, cân nặng, mục tiêu bạn mong muốn là gì để có thể tư vấn phù hợp với mục tiêu mà bạn đề ra. Sau đó sẽ đưa ra các bài tập, lịch trình phù hợp để bạn luyện tập mỗi ngày.
* Fitness Plus có từng khóa học và lộ trình khác nhau để bạn có thể đăng ký và thuê PT riêng cho mình với giá cả hợp lý.
* Các bài tập, video hướng dẫn được sắp xếp theo từng mục cố định như giới tính, mục tiêu, … để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm với từ khóa cần tìm.

## Goals

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống "Fitness Flus" với các chức năng này:

* Người dùng có thể luyện tập thể dục, thể thao thông qua các bài tập, khóa học được hướng dẫn cụ thể bằng nội dung, hình ảnh hoặc video.
* Người dùng có thể lựa chọn được bộ môn thể dục ,thể thao phù hợp với bản thân thông qua việc học thử các khóa học.
* Người dùng có thể liên kết với “ Huấn luyện viên” phục vụ cho nhu cầu luyện tập chuyên nghiệp và sử dụng phòng tập chuyên dụng.

## Techniques

Dự án sẽ được thực hiện trong nền tảng sau:

* Wordpress
* Database: SQL Sever

# TIME ESTIMATION

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 5 members |
| Number of working hours per day | 2 hours |
| The number of working days/week | 3 days/week |
| Total days | 195 days |
| Estimated time (hours) | 1.950 hours |

# MASTER SCHEDULE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| 1 | Chọn đề tài | 3 ngày | 26-01-2021 | 28-01-2021 |
| 1.1 | Tạo Proposal Document | 4 ngày | 19-02-2021 | 22-02-2021 |
| 2 | Start Up | 10 ngày | 27-02-2021 | 08-03-2021 |
| 2.1 | Chọn và Setup công cụ quản lý | 1 ngày | 27-02-2021 | 27-02-2021 |
| 3 | Phát triển | 77 ngày | 15-03-2021 | 29-05-2021 |
| 3.1 | Giai đoạn 1 |  |  |  |
| 3.2 | Giai đoạn 2 |  |  |  |
| 3.3 | Giai đoạn 3 |  |  |  |
| 3.4 | Giai đoạn 4 |  |  |  |
| 4 | Hoàn thành dự án |  |  |  |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | Đảm bảo chắc chắn Scrum team hiểu và làm theo quy trình.  Bảo vệ team  Khuyến khích sự tự nhận thức và tự thực hiện. Giúp mọi người tìm ra những giải pháp sáng tạo của riêng họ. Mở ra tiềm năng của mỗi người để tối đa hiệu suất của họ. Giúp họ học nhiều hơn là dạy họ.  Scrum Master có trách nhiệm điều phối tất cả những buổi họp trong Scrum  Loại bỏ trở ngại theo cách hỗ trợ team để họ có thể tự tìm ra cách giải quyết cho mình. | Nguyễn Hữu Quang |
| **Product owner** | Đảm bảo chất lượng của sản phẩm  Có trách nhiệm đưa ra phương án giải quyết vấn đề về sản phẩm một cách hiệu quả  Tạo ra các backlog; đưa ra các đánh giá backlog đã xong và sắp xếp chúng theo thứ tự được ưu tiên  Chia sẻ, truyền tải rõ ràng về định hướng tầm nhìn của sản phẩm. Xác định rõ ràng phạm vi của dự án.  Làm việc rõ ràng với scrum master, đảm bảo truyền đạt rõ ràng về nội dung các chức năng sản phẩm. |  |
| **Team Member** | Có trách nhiệm hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn  Tham gia đóng góp tích cực trong công việc nhóm | * Nguyễn Vũ Quỳnh Ly * Lê Thị Hồng Nhung * Vũ Thị Vân Anh |